LẬP LỊCH DỰ ÁN Nhóm 9

 Giai đoạn 1: Lập Kế Hoạch Tổng Quan

- Thời gian: 01/10/2024 - 05/10/2024

- Mục tiêu: Xác định các yêu cầu chính từ khách hàng, lập Product Backlog, phân tích và ước lượng thời gian cho từng Sprint.

- Hoạt động:

  - Phân tích yêu cầu với khách hàng và xác định các User Stories chính (Xem theo thể loại sản phẩm, Hệ thống đánh giá và bình luận, Giảm giá sản phẩm, Hệ thống yêu thích, Tư vấn bằng AI).

  - Tạo Product Backlog với sự tham gia của Product Owner và nhóm phát triển.

  - Lên kế hoạch phân bổ các tính năng vào các Sprint tiếp theo.

**Sprint 1:**

- Mục tiêu: Hoàn thiện chức năng xem sản phẩm

- Thời gian: 06/10/2024 - 13/10/2024

- Tinh chỉnh Sprint Backlog:

   + Xem danh sách sản phẩm

   + Xem chi tiết sản phẩm

   + Xem sản phẩm theo danh mục

- Tổ chức họp trong Sprint:

   + Sprint planning

   + Daily scrum

   + Sprint review

   + Sprint retrospective

- Kế hoạch Sprint:

   + User story Xem danh sách sản phẩm

   + User story Xem chi tiết sản phẩm

   + User story Xem sản phẩm theo danh mục

**Sprint 2:**

- Mục tiêu: Hoàn thiện chức năng của tài khoản người dùng.

- Thời gian thực hiện:  14/10/2024 - 21/10/2024

- Tinh chỉnh Sprint Backlog:

   + Đăng ký tài khoản

   + Đăng nhập

   + Quản lý tài khoản

- Tổ chức họp trong Sprint:

   + Sprint planning

   + Daily scrum

   + Sprint review

   + Sprint retrospective

- Kế hoạch Sprint:

   + User story Đăng ký tài khoản

   + User story Đăng nhập

   + User story Quản lý tài khoản

**Sprint 3:**

- Mục tiêu: Hoàn thiện chức năng mua và thanh toán.

- Thời gian thực hiện: 22/10/2024 - 29/10/2024

- Tinh chỉnh Sprint Backlog:

   + Xem giỏ hàng

   + Đặt hàng

   + Thanh toán

- Tổ chức họp trong Sprint:

   + Sprint planning

   + Daily scrum

   + Sprint review

   + Sprint retrospective

- Kế hoạch Sprint:

   + User story Xem giỏ hàng

   + User story Đặt hàng

   + User story Thanh toán

**Sprint 4:**

 Mục tiêu: Hoàn thiện chức năng tìm kiếm, xem lịch sử giao dịch, xem thông báo.

- Thời gian thực hiện: 30/10/2024 - 06/11/2024

- Tinh chỉnh Sprint Backlog:

   + Tìm kiếm

   + Xem lịch sử giao dịch

   + Xem thông báo

- Tổ chức họp trong Sprint:

   + Sprint planning

   + Daily scrum

   + Sprint review

   + Sprint retrospective

- Kế hoạch Sprint:

   + User story Tìm kiếm

   + User story Xem lịch sử giao dịch

   + User story Xem thông báo

**Sprint 5:**

- Mục tiêu: Hoàn thiện chức năng hỗ trợ người dùng.

- Thời gian thực hiện: 07/11/2023 – 14/11/2023

- Tinh chỉnh Sprint Backlog:

   + Quản lý tin

   + Trò chuyện

   + Hỗ trợ khách hàng

- Tổ chức họp trong Sprint:

   + Sprint planning

   + Daily scrum

   + Sprint review

   + Sprint retrospective

- Kế hoạch Sprint:

   + User story Quản lý tin

   + User story Trò chuyện

   + User story Hỗ trợ khách hàng

**Sprint 6:**

- Mục tiêu: Hoàn thiện chức năng cho quản trị viên.

- Thời gian thực hiện: 14/11/2023 - 20/11/2023

- Tinh chỉnh Sprint Backlog:

   + Quản lý nội dung

   + Thêm tài khoản

   + Xem thống kê

- Tổ chức họp trong Sprint:

   + Sprint planning

   + Daily scrum

   + Sprint review

   + Sprint retrospective

- Kế hoạch Sprint:

   + User story Quản lý nội dung

   + User story Thêm tài khoản

   + User story Xem thống kê